КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.                                     п. Приморск	                                   № 115-П

Об утверждении муниципальной программы

«Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приморского сельсовета от 09.09.2013г. № 70-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Приморского сельсовета, их формировании и реализации», ст.17 п.1. Устава Приморского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета» согласно  приложению.

2. Признать утратившим силу постановления:

- №78/1-П от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 24-П от 14.04.2014г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 52-П от 09.06.2014г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 74-П от 29.08.2014г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 97-П от 10.11.2014г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 110-П от 19.12.2014г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 16-П от 24.02.2015г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 43-П от 23.04.2015г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- № 234-П от 15.12.2015г. «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г №78/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета на 2014-2016 годы».

3. Опубликовать  постановление в газете «Приморские грани» и на официальном сайте Администрации Приморского сельсовета в сети «Интернет» (primselsow.ucoz.com).

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете « Приморские грани».

Глава Приморского сельсовета                                  Л.Г.Шнайдер

Приложение к постановлению

Администрации Приморского сельсовета

№  116-П  от 30.05.2016г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

«Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».

| Наименование муниципальной программы |  | Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы |  | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации Приморского сельсовета №70-П от 09.09.2013г. « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации», статья 29 п.3. Устава Приморского сельсовета. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. |  | Администрация Приморского сельсовета. |
| Соисполнители муниципальной программы. |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы. |  | Подпрограмма1. «Благоустройство территории Приморского сельсовета». Подпрограмма2. « Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Приморского сельсовета». Подпрограмма3. «Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета». Подпрограмма 4. «Прочие мероприятия Приморского сельсовета». Подпрограмма 5. «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Приморский сельсовет». |
| Цель муниципальной программы. |  | Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. |
| Задачи муниципальной программы. |  | - Обеспечение проведения работ по благоустройству. - Обеспечение содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. - Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета. - Обеспечение полномочий по, финансовому, земельному контролю, проведение технической инвентаризации и межевания земельных участков. - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. |  | 2014-2018 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы. |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | Объем финансирования программы составит 14607,9 тыс. рублей, в том числе годам реализации: 2014 год – 2912,6 тыс. рублей; 2015 год – 5048,5 тыс. рублей; 2016 год – 3203,7 тыс. рублей; 2017 год - 1718,2 тыс. рублей; 2018 год - 1724,9 тыс. рублей; Из них: из средств бюджета Приморского сельсовета 2014 год – 2912,6 тыс. рублей; 2015 год – 5048,5 тыс. рублей; 2016 год – 3203,7 тыс. рублей 2017 год - 1718,2 тыс. рублей 2018 год – 1724,9 тыс. рублей» |  |
| Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов капитального строительства нет. |  |  |

2.Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Приморского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

На территории муниципального образования Приморский сельсовет находится 4 населенных пункта: поселок Приморск, село Даурское, село Ижульское, деревня Ямская. Площадь земель муниципального образования составляет 50643,4 га, в том числе 56,9% из них земли сельскохозяйственного назначения; земли водного фонда составляют 25,7%( 12989,65 га), земли лесного фонда-16,2% (8210,61 га).

На 1 января 2013 года на территории проживает 2286 человек, женщин-52%; детей дошкольного возраста-178, школьников- 260, доля экономически активного населения составляет-47%, доля молодежи-24,4%, людей пенсионного возраста-557 человек(24,5%).

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, но количество ламп освещения недостаточное.

На территории сельсовета находится 4 кладбища, необходимо привести территорию кладбищ в соответствие с санитарными нормами.

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много: парк возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны и парк В.М. Шленского. Силами школьников, части взрослого населения проводятся необходимые работы по сохранности насаждений, но не сформирована культура бережного отношения к окружающей природе.

Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в пос. Приморск и в селе Даурское. Администрации  сельского совета необходимо  организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).

В 2013 году в поселке Приморск установлен камень памяти Даурскому району, многочисленные деревни которого были затоплены при строительстве водохранилища. Надо обеспечить поддержание порядка на данной территории и прежде всего в части проведения необходимого косметического ремонта и уборки мусора.

Необходимо обеспечивать проведение своевременной очистки площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных  пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных.

В предыдущие годы для складирования мусора и золы установлены      контейнера, организована вывозка мусора, что несомненно сказалось на улучшении санитарного состояния поселка. Но еще есть  потребность в  дополнительной  установке   контейнеров.

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Надо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства  закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее  учреждение.

Протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2013 года   составляет 49,2 км (пос. Приморск-33,5 км.; с. Ижульское- 6 км.; с. Даурское- 8,7км.; д. Ямская- 1 км.), в том числе с гравийным покрытием-9,4 км., с асфальтобетонным покрытием- 4 км. За последние три года протяженность внутрипоселенческих дорог увеличилась на 3 км.(ул. Полевая в селе Даурское; переулок Парковый, ул. Луговая, ул. Сисимская, ул. Чубарова в пос. Приморск).

80 % автомобильных дорог эксплуатируются более 30 лет, следовательно имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как нарушаются  нормативные сроки  на проведение текущего и  капитальный ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2011 году отремонтировано 3,9 км. дороги, в 2012- 2,5 км., в 2013- 5,7 км. (частично улицы Каляженская, Лесная в дер.Даурская, Парковый переулок, ул. Луговая, Пристанская, частично улицы Пролетарская и Набережная  в поселке Приморск).  До конца года планируется  отремонтировать улицу в деревне Ямская (1 км.).

Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселенческих дорог от снега.

Требует постоянного внимания  работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине   бесхозяйственного  отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

Обеспечение пожарной безопасности населения и территории, защита населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма, предупреждение распространения наркомании  являются  основными направлениями деятельности сельсовета. Необходимо предупредить возникновение ситуаций, представляющих опасность здоровью и жизни граждан.

В 2013 году в деревне Ямская  создана пожарная дружина, приобретено необходимое оборудование.

Большую часть жилого фонда составляют дома деревянной постройки 60-70 годов прошлого века, что усугубляет ситуацию с обеспечением пожарной безопасности. На территории сельсовета находится 28 двухэтажных восьмиквартирных деревянных домов, построенных в 1964-1965 годах, в ветхом состоянии находятся и сами дома и хозяйственные постройки. На территории сельсовета находятся брошенные ( бесхозные) усадьбы, что тоже усугубляет пожароопасную ситуацию.

В 2011 году произошло 3 пожара (1 в с. Даурское, 2 – п. Приморск), в 2012 году -4 (3 – п. Приморск, 1 – с. Ижульское), за 9 месяцев 2013 года – 5 (3 – п. Приморск, 1 – с. Даурское, 1- д.Ямская).

Несоблюдение жителями элементарных правил пожарной безопасности – одна из основных причин  возникновения пожаров не только жилого фонда, но и лесных угодий. Поэтому важную роль играют профилактические мероприятия, которые должны быть направлены на обеспечение безопасности здоровья и жизни людей, на осуществление мероприятий по защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Необходимо контролировать   состояние систем наружного противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, исправность водопроводной сети.

Население Приморского сельсовета многонационально, особенно ярко это наблюдается в последние годы за счет усиливающихся миграционных потоков.  Реальную угрозу общественной безопасности представляет проявление  экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и иных вероисповеданий, причем как со стороны принимающих, так и со стороны приезжающих, что оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни.

На территории сельсовета  пока не зарегистрированы случаи употребления и распространения наркотических средств, но необходимо продолжить проведение  профилактической работы по предупреждению распространения наркомании. Данная работа не всегда эффективна из-за низкой консолидации усилий разных организаций, из-за низкой занятости детей и молодежи группы риска образовательными и культурными учреждениями. из –за недостаточной сформированности у населения негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков.

Необходимо использовать современные методы организации эффективной антинаркотической пропаганды, в том числе и за счет систематического взаимодействия с  образовательными, медицинскими, правоохранительными учреждениями, осуществляющими данную деятельность.

Надо  продолжить проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли с привлечением жителей поселений(в первую очередь владельцев брошенных земельных участков).

Площадь земель муниципального образования составляет 50643,4 га в том числе 56,9% из них земли сельскохозяйственного назначения; земли водного фонда составляют 25,7%(12989,65 га), земли лесного фонда-16,2% (8210,61 га). Финансовые затраты требуются на осуществление контроля за использованием земель на территории сельсовета: за использованием земель по целевому назначению; за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов; своевременное проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления неучтенных участков и потенциальных плательщиков местных налогов; за соблюдением обязательных мероприятий по улучшению земель.

Необходимо осуществление финансового контроля за использованием бюджета сельсовета, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами сельсовета; проведение экспертизы правовых актов и их проектов на предмет соответствия их бюджетному законодательству; проведение внешней оценки годовых отчетов об исполнении бюджета; проведение проверок или ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета, находящихся в собственности сельсовета.

3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание основных целей и задач программы.

Стратегическая цель программы - обеспечить безопасные комфортные условия на территории. Реализация данной цели возможна за счет проведения необходимых работ по благоустройству, организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма, создания безопасной дорожной сети, проведения мероприятий по контролю  за исполнением финансового, земельного контроля, проведения мероприятий по технической инвентаризации и межеванию земли.

4. Механизм реализации мероприятий Программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную  программу.

- Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территории Приморского сельсовета.

6. Перечень подпрограмм

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2018 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

Подпрограмма1. «Благоустройство территории Приморского сельсовета».

Подпрограмма2. «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Приморского сельсовета».

Подпрограмма3.  «Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета».

Подпрограмма 4. « Прочие мероприятия Приморского сельсовета»

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

- Информация о распределении планируемых расходов

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Муниципальная  программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

- Критерии отбора поселений сельсовета, на территории, которых будут реализовываться отдельные мероприятия программы

- Не будет использоваться отбор поселений сельсовета при реализации программы.

10. Информация о ресурсном обеспечении

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными  учреждениями  услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут.

- Целевые показатели (индикаторы) Программы.

Все целевые показатели направлены на улучшение жизнеобеспечения населения Приморского сельсовета.

- Приложение № 1

- к паспорту муниципальной программы

- «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлено дополнительно 100 ламп уличного освещения. | шт. |  | отчетность | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
|  | Обеспечено содержание кладбищ. | Ед. |  | отчетность | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|  | Обеспечено содержание памятников ВОВ, камня памяти, парка. | % |  | отчетность | 70 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | Обеспечено содержание площадки ТБО. |  |  | отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создано 6 временных рабочих мест. | ед. |  | отчетность | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Задача 2.Обеспечение содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подпрограмма 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отремонтировано 9 км.дороги. | км. |  | отчетность | 2,5 | 5,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Обеспечено содержание 49,2 км.дороги. | км. |  | отчетность | 46,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |

|  | Приведены в соответствие знаки. | % |  | отчетность | 70% | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведена техническая инвентаризации и межевание земельных участков под внутрипоселенческими дорогами | км. |  | отчетность | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличено количество средств пожаротушения | ед. |  | отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют случаи терроризма и экстремизма | ед. |  | отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Отсутствуют зарегистрированные случаи употребления и распространения наркотиков. | ед. |  | отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение полномочий по земельному, финансовому контролю, проведение технической инвентаризации и межевания земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Подпрограмма 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведено ежегодно 10 проверок исполнения законодательства о земле. | ед. |  | Акт проверки | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Проведена 1 финансовая проверка. | ед. |  | Акт проверки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Проведена техническая инвентаризация и межевание земельных участков. | ед. |  | отчетность | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 1.5. | Задача 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Подпрограмма 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство нового жилищного фонда | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |

- Приложение № 2

- к паспорту муниципальной программы

- «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | … | … | … | … | … | … | … |
| Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установлено дополнительно 100 ламп уличного освещения. | Шт. | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено содержание кладбищ. | Ед. | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено содержание памятников, камня памяти, зеленых насаждений. | Ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено содержание площадки ТБО. | Ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создано 6 временных рабочих мест. | Шт. | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Отремонтированно 9 км.дороги. | Км. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено содержание 49,2 км.дороги. | Км. | 0 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечен своевременный ремонт и (или) замена дорожных знаков. | Шт. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведена техническая инвентаризации и межевание земельных участков под внутрипоселенческими дорогами | Км. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Увеличено количество средств пожаротушения. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют случаи терроризма и экстремизма | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют зарегистрированные случаи употребления и распостранения наркотиков. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведены проверки исполнения законодательства о земле. | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведены финансовые проверки. | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведена техническая инвентаризация помещений, межевание земельных участков. | Шт. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство нового жилищного фонда | Ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к паспорту муниципальной программы

- «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Приморского сельсовета

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за 2014-2018 годы |
| Муниципальная программа | Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета. | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 2912,6 | 5048,5 | 3203,7 | 1718,2 | 1724,9 | 14607,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Приморского сельсовета |  | Х | Х | Х | 2912,6 | 5048,5 | 3203,7 | 1718,2 | 1724,9 | 14607,9 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Приморского сельсовета. | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 2020,5 | 2107,0 | 2228,6 | 1425,8 | 1431,8 | 9213,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Приморского сельсовета. |  | Х | Х | Х | 2020,5 | 2107,0 | 2228,6 | 1425,8 | 1431,8 | 9213,7 |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Приморского сельсовета. | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 707,9 | 2534,6 | 615,2 | 200,0 | 200,0 | 4257,7 |

|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация Приморского сельсовета. |  |  |  |  | 707,9 | 2534,6 | 615,2 | 200,0 | 200,0 | 4257,7 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета. | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 42,4 | 16,4 | 83,8 | 37,3 | 38,0 | 217,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Приморского сельсовета. |  |  |  |  | 42,4 | 16,4 | 83,8 | 37,3 | 38,0 | 217,9 |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия Приморского сельсовета. | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 141,8 | 390,5 | 276,1 | 55,1 | 55,1 | 918,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Приморского сельсовета. |  |  |  |  | 141,8 | 390,5 | 276,1 | 55,1 | 55,1 | 918,6 |

- Приложение № 4

- к паспорту муниципальной программы

- «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Приморского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за 2014-2018 годы. |
| Муниципальная программа | Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета. | Всего | 2912,6 | 5048,5 | 3203,7 | 1718,2 | 1724,9 | 14607,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 717,6 | 2791,4 | 482,5 | 40,0 | 40,0 | 4071,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2195,0 | 2257,1 | 2721,2 | 1678,2 | 1684,9 | 10536,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма 1. | Благоустройство территории Приморского сельсовета. | Всего | 2020,5 | 2107,0 | 2228,6 | 1425,8 | 1431,8 | 9213,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 458,4 | 440,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1018,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1562,1 | 1667,0 | 2188,6 | 1385,8 | 1391,8 | 8195,3 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма 2. | Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Приморского сельсовета. | Всего | 707,9 | 2534,6 | 615,2 | 200,0 | 200,0 | 4257,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 259,2 | 2351,4 | 395,2 |  |  | 3005,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 448,7 | 183,2 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 1251,9 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма 3. | Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета. | Всего | 42,4 | 16,4 | 83,8 | 37,3 | 38,0 | 217,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 42,4 | 16,4 | 83,8 | 37,3 | 38,0 | 217,9 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма 4. | Прочие мероприятия Приморского сельсовета. | Всего | 141,8 | 390,5 | 276,1 | 55,1 | 55,1 | 918,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 141,8 | 390,5 | 276,1 | 55,1 | 55,1 | 918,6 |