КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 г.	п. Приморск	№ 97-П

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории муниципального образования Приморский сельсовет на 2018 год

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», решения Приморского сельского совета депутатов от 15.11.2013 года № 194-р «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (ТБО) на территории муниципального образования Приморский сельсовет», Устава Приморского сельсовета Балахтинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории муниципального образования Приморский сельсовет на 2018 год (приложение 1).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приморского сельсовета                                                       Л.Г.Шнайдер

Приложение 1

к постановлению администрации Приморского сельсовета

от 19.12.2017 г. № 97-П

План

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО
на территории муниципального образования Приморский сельсовет
Балахтинского района на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ объемов ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчета: свалка, расположенная на ул. Юности в п. Приморск; свалка, расположенная по ул. Ленина в п. Приморск; свалка, расположенная по ул. Комарова в п. Приморск. | до 30.05.2018 года | и.о. заместителя главы О. А. Гребенникова |
| 2 | Обеспечение бюджетного финансирования мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО в 2018 году | до 01.04.2018 года | главный бухгалтер Л. А. Соколова |
| 3 | Проведение организационных мероприятия по подготовке и ликвидации несанкционированных свалок: | июнь 2018 года | и.о.заместителя главы О. А. Гребенникова |
| 3.1 | Проведение торгов по выбору подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и по итогам торгов заключение муниципального контракта с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов. | 3 квартал 2018 года согласно муниципального контракта |  |
| 3.2 | свалка, расположенная на ул. Юности в п. Приморск; свалка, расположенная по ул. Ленина в п. Приморск; свалка, расположенная по ул. Комарова в п. Приморск. |  |  |
| 4 | Организация сбора и вывоза ТБО с мест несанкционированных свалок на полигон ТБО. Проведение планировки территорий. | 3 квартал 2018 года | Глава сельсовета Л. Г. Шнайдер |
| 5 | Составление актов, фотоотчетов о выполненных работах. | октябрь 2018 года | и.о.заместителя главы О. А. Гребенникова |
| 6 | Предоставление информации о ликвидации несанкционированных свалок в министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края (по запросу). | декабрь 2018 года | Глава сельсовета Л. Г. Шнайдер |